11. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 15-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy:			Döntés Kisapáti Kaán Károly turistaház felújításához műszaki

ellenőr díjának elfogadásáról

Előterjesztő:		Kiss Imre polgármester

Előkészítette:		Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző

Meghívottak:		---

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisapáti Község Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott támogatás alapján az Önkormányzat tulajdonát képező 779/4 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Káan Károly turistaház épületének fejlesztését szeretné megvalósítani.

A cél érdekében a kivitelezési feladatok ellátására már szerződést kötöttünk (2021. október 22-én), a Két Tarbuza Kft-vel, műszaki ellenőri feladatok ellátására (2021. október 21-én) Marton Imrével. Az építési naplót készenlétbe helyeztük.

2022. május 6-án, egyeztetés került megtartásra, mely során a Két Tarbuza Kft, 2022. december 31-ig érvényes árajánlatot nyújtott be, bruttó 61.283.187 Ft összeggel. Az árváltozások alátámasztására nyilatkozatot mellékelt, mely alapján a támogatói okirat szerinti kivitelezésre, pótlólagos támogatási kérelmet nyújtottunk be.

2022. szeptember 2-án megkaptuk a módosított támogatói okiratot, melyben az építés költsége bruttó 61.283.187 Ft összegben került meghatározásra.

A műszaki ellenőrrel kötött szerződésünkben a megbízás időtartama 2022. szeptember 30-án jár le, mely a kivitelezési munkák megkezdésének hiányában módosításra szorul, illetve a kivitelezési költségek változása miatt, kértük a az elfogadott ajánlatának (bruttó 920.000 Ft) felülvizsgálatát.

Marton Imre a fentiek alapján 1.200.000 Ft + 0 Ft Áfa (bruttó 1.200.000 Ft) összegű frissített ajánlatot nyújtott be. Árajánlata az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT	...……/2022. (VIII. 15.) Képviselő-testületi határozat

- Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kaán Károly kulcsosház felújítása” című projektet továbbra is meg kívánja valósítani, melyhez a műszaki feladatok ellátására megbízott Marton Imre műszaki ellenőr frissített ajánlatát, bruttó 1.200.000 Ft összköltséggel elfogadja. A feladat ellátásáért járó összeget bruttó 546.306 Ft erejéig a támogatás terhére, további bruttó 653.694 Ft összeget a 2022. évi költségvetési tartalék terhére, továbbá a 2023. évi költségvetésben  biztosít.

- Kisapái Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet a határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse és gondoskodjon a szerződés módosításának aláírásáról.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	polgármester

Kisapáti, 2022. szeptember 7.

Kiss Imre

polgármester